

华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年7月20日~2026年7月26日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年7月26日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工程：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 卫生间墙地面防水施工、墙面开槽，水管预埋
2. 室内墙面、天棚墙固涂刷，天棚素水泥浆甩毛，天棚墙面腻子施工
3. 外墙挂网抗裂砂浆一遍，腻子涂刷，屋面防水施工
4. 1-2层结构梁钢结构加固
5. 挡土墙砌筑，室外管网砂石基础及管道安装
施工现场照片：
[image: img_20260720_093320511][image: IMG_20260724_163130547][image: IMG_20260724_163121863][image: IMG_20260724_163224019]
卫生间防水，地面：厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘接料满粘(地面上翻0.4m高)；墙面：1.3m高JS聚合物水泥基涂料防水层

[image: IMG_20260724_163623996][image: IMG_20260724_163614193]

卫生间墩台砌筑
[image: IMG_20260720_092217345][image: IMG_20260720_092210251][image: IMG_20260720_092628982][image: IMG_20260721_174426200]
[image: img_20260720_092730415][image: IMG_20260724_162400463][image: IMG_20260724_162427000][image: img_20260720_092404135]
钢结构加固
[image: IMG_20260720_092817506][image: IMG_20260720_092906461]
墙面、天棚油漆面铲除
[image: IMG_20260721_175201441][image: IMG_20260720_093328521][image: IMG_20260720_093352015][image: IMG_20260721_175208379]
墙面、天棚涂刷墙固
[image: IMG_20260721_173035993][image: IMG_20260721_173138839]
天棚素水泥甩毛

[image: img_20260721_173636880]
对铲至砖墙结构层墙面,水泥砂浆抹平

[image: IMG_20260724_162217185][image: IMG_20260726_095155094][image: IMG_20260726_095247482][image: IMG_20260726_095221208]
天棚及墙面腻子

[image: dae1d3914f099e06d123c3c4e1d9651b][image: 61907a4a5baf37ce233378bb606d81bb][image: IMG_20260726_094709893][image: IMG_20260726_094529419][image: IMG_20260726_094742073][image: eb51ab26acdc586931e1b641b6ae9963][image: IMG_20260726_094545398]
屋面原卷材拆除，非固化橡胶沥青防水涂料施工及3mm厚SBS防水卷材
[image: IMG_20260720_093645793][image: IMG_20260720_093600856]

[image: IMG_20260726_093451846][image: IMG_20260726_093435112]
外墙墙固，挂网抗裂砂浆一遍，腻子层二遍
[image: IMG_20260721_180940984]

原排水沟面层及道路面层破除[image: 37d86969a1c825f837eddf790efea442]
挡土墙基础挖深2.3米
[image: IMG_20260721_180752521][image: IMG_20260723_110104070]
[image: img_20260724_165439296][image: img_20260724_165641454]
挡土墙砌筑
[image: img_20260724_164247155][image: img_20260724_164107936][image: IMG_20260724_164024500]
排水管碎石基础
[image: IMG_20260726_100134700][image: IMG_20260726_100236670][image: IMG_20260726_100336566]
管道及预制井安装
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）[image: IMG_20260724_161609034][image: img_20260724_165641454][image: img_20260724_164726935]
4、 [image: IMG_20260724_161600871]
[image: img_20260723_105037940][image: IMG_20260724_161536388]
四、其他：（若有）
[bookmark: _GoBack] 
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