

华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年7月27日~2026年8月2日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年8月2日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工程：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 卫生间墙地面铺贴；室内墙面、天棚腻子施工；
2. 1-2层结构梁钢结构加固，走道固定窗木基层；2层功能教室开槽埋管
3. 东侧挡土墙砌筑，室外管网砂石基础及管道安装；
4. 东北角试验田人行道、钢架棚拆除测量
[bookmark: _GoBack]
施工现场照片：

[image: IMG_20260727_171532828][image: IMG_20260727_171548036]
室内墙面、天棚腻子施工
[image: IMG_20260727_171645691][image: IMG_20260727_171716534][image: IMG_20260731_163417564]
卫生间墙地砖
[image: img_20260729_172133626][image: IMG_20260730_180744940][image: IMG_20260730_180802127]
1层、2层加固部位，石膏板包梁
[image: img_20260730_181028974]
固定窗窗套
[image: img_20260729_172837613][image: IMG_20260731_163529551][image: IMG_20260731_163533851]
二层功能厅开槽预埋
[image: img_20260727_172303784]
[image: img_20260727_173243979]
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挡土墙砌筑
[image: img_20260728_174422822][image: IMG_20260731_164715121][image: IMG_20260731_164723771][image: img_20260728_174150509][image: img_20260728_173951646][image: img_20260724_164107936]
排水管道回填碎石
[image: IMG_20260730_174815468]
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[image: IMG_20260730_173331302][image: IMG_20260730_173328921][image: img_20260731_164524056]
东北角试验田人行道拆除测量
[image: img_20260731_164637068]
东北角试验田钢棚拆出测量
[image: img_20260730_173553980]
东北面排水沟土方开挖
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260727_171422002][image: img_20260730_180614102][image: IMG_20260730_180708134]
[image: img_20260727_170946315]
四、其他：（若有）
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