

华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年7月6日~2026年7月12日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年7月12日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工程：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 卫生间墙地面拆除，排水管道突发开挖；门窗拆除，水泥砂浆收口
2. 教室设备成品保护
3. [bookmark: _GoBack]试验田清杂后标高测量

施工现场照片：
[image: img_20260706_160551614][image: IMG_20260708_090421683][image: IMG_20260708_090440206]
卫生间拆除
[image: img_20260710_171221973][image: img_20260710_171309838]
卫生间管道土方开挖
[image: img_20260708_084024396][image: img_20260708_084230093]
门窗拆除抹灰收口[image: img_20260709_165134480]
小库房砖墙砌筑
[image: img_20260706_161624655][image: img_20260706_161543826][image: img_20260706_161428032][image: img_20260706_161735417]
教室设备成品保护

[image: img_20260710_174119966]

[image: img_20260710_173847513]
[image: img_20260710_173442751]
试验田挡土墙、水沟拆除前测量




[image: img_20260706_160759236]
教室拖把池拆除前测量
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
四、其他：（若有）

 [image: IMG_20260711_161536592]
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