

华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年8月10日~2026年8月16日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年8月16日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工程：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 外墙脚手架拆除、室内乳胶漆涂刷；
2. 门安装、不锈钢固定窗套安装
3. 排水沟砌砖抹灰
4. 道路碎石摊铺
施工现场照片：[image: IMG_20260810_114432367][image: IMG_20260810_114440234]
脚手架拆除
[image: IMG_20260810_114539696][image: IMG_20260810_114552101]
室内乳胶漆
[image: img_20260812_171412152][image: img_20260812_171524740][image: IMG_20260815_085046098][image: IMG_20260815_085119974]

门安装
[image: img_20260812_172000986]
不锈钢固定窗套安装
[image: IMG_20260810_112623718][image: IMG_20260810_112740257][image: img_20260810_112815248]
排水沟砌筑抹灰
[image: img_20260810_113527070]
道路碎石层摊铺
[image: img_20260811_172225641]
道路碎石层摊铺

[image: IMG_20260814_170239637][image: IMG_20260814_170824469][image: img_20260814_170436775]
道路与挡土墙顶部钢板网
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260810_114525031]
[image: img_20260811_174632823]
[image: img_20260812_171215000]
[image: IMG_20260812_171715466][image: img_20260812_172319750][image: img_20260813_174402782][image: img_20260813_174214847][image: img_20260813_174022087]
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