

华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年8月17日~2026年8月28日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年8月28日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工期：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 室内卫生间蜂窝铝板隔断安装，功能室地胶铺设，室内保洁
2. 排水沟砌砖抹灰，道路碎石摊铺、混凝土浇筑
3. 室外电缆沟土方开挖、电井砌筑、电缆敷设
4. 试验田不锈钢栏杆制作安装
施工现场照片：
[image: IMG_20260818_092615432][image: img_20260818_092802069]
园路碎石摊铺
[image: img_20260821_081303367]
道路与挡土墙交界处钢板网安装
[image: img_20260821_081716468]
栏杆预埋件
[image: img_20260821_080847444]
道路混凝土浇筑

[image: IMG_20260821_080857338]
道路混凝土浇筑
[image: img_20260824_092858673]
排水沟抹灰
[image: img_20260819_084254973][image: img_20260819_084341397]
配电箱支架制作安装
[bookmark: _GoBack][image: img_20260819_084142671][image: img_20260819_084029387][image: IMG_20260828_081218792]
试验田配电箱安装
[image: img_20260824_092520336][image: img_20260824_092619733][image: img_20260824_092338963][image: img_20260824_092707449]
栏杆制作安装
[image: img_20260817_121309414][image: img_20260817_121915090]
室内清洁
[image: img_20260821_082337699]
卫生间蜂窝铝板隔断安装
[image: img_20260824_091213502]
卫生间热水器、龙头安装
[image: img_20260819_081618737][image: img_20260824_090510519]
中控室地胶铺设
[image: img_20260819_083306604]
电缆沟开挖
[image: img_20260821_082945834]
电缆敷设
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260819_084612388][image: IMG_20260821_080653826]



四、其他：（若有）
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