- 华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年8月3日~2026年8月9日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年8月9日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 - 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司 - 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00 （人民币 贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥ 0 （人民币 零 ）。 - 合同工程：45日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙真石漆、室内卫生间吊顶、墙地砖美缝 - 挡土墙砌砖 - 排水沟开挖、排水沟垫层浇筑、排水沟砌砖抹灰20% - 室外给水安装 - 施工现场照片： - 外墙真石漆 - 室内墙面腻子 - 铝合金门窗安装 - 卫生间吊顶及墙地砖美缝 - 弱电线槽、网线安装 - 挡土墙砌筑 - 排水沟混凝土垫层 - 排水沟混凝土垫层厚度 - 排水沟砌筑测量 - 给水管安装 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |