# 华中农业大学植科院实验温室项目维修

# 改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

 跟踪人员：谭勇

 跟踪时间：2020年7月27日~2020年7月31日

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

|  |
| --- |
| 时间：2020年7月27日 星期：一 天气： 阴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：一、现场施工进度：1.由于原设计图纸60\*30\*2镀锌方管变更为50\*30\*2，材料没有到场，现场未施工；二、跟踪审计工作：1.由于原设计图纸60\*30\*2镀锌方管变更为50\*30\*2，材料没有到场，现场未施工；   记录人：谭勇 2020年07月27日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年7月27日



**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

|  |
| --- |
| 时间：2020年7月28日 星期：二 天气： 阴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：一、现场施工进度：1.中空玻璃温室安装多芯软线；二、跟踪审计工作：1.中空玻璃温室安装多芯软线；  记录人：谭勇 2020年07月28日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年7月28日

****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

|  |
| --- |
| 时间：2020年7月29日 星期：三 天气： 阴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：一、现场施工进度：1.中空玻璃温室安装多芯软线；2.管沟挖土；二、跟踪审计工作：1.中空玻璃温室安装多芯软线；管沟挖土。   记录人：谭勇 2020年07月29日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年7月29日

## 3f27d451191812b66b11789c599eec4



**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

|  |
| --- |
| 时间：2020年7月30日 星期：四 天气： 阴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：一、现场施工进度： 1.中空玻璃温室安装多芯软线；2.管沟挖土；二、跟踪审计工作：1.中空玻璃温室安装多芯软线；管沟挖土。  记录人：谭勇 2020年07月30日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年7月30日

## c982d4cedadc20d33e473f7f9dd5e56

****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

|  |
| --- |
| 时间：2020年7月31日 星期：五 天气： 晴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：一、现场施工进度：1.中空玻璃温室安装多芯软线；二、跟踪审计工作：1.中空玻璃温室安装多芯软线；   记录人：谭勇 2020年07月31日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年7月31日

## cd8edcc176d9c2048f801333156102c