华中农业大学植科院实验温室项目维修

改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

跟踪人员：谭勇

跟踪时间：2020年8月31日~2020年9月4日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年8月31日 星期：一 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板； 记录人：谭勇 2020年8月31日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年8月31日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月1日 星期：二 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板； 2.玻璃顶网室旁温室增加给水管； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；玻璃顶网室旁温室增加给水管； 记录人：谭勇 2020年9月1日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月1日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月2日 星期：三 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板； 2.玻璃顶网室更换的强电控制仪（配电箱）接线； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室屋顶安装玻璃、铝合金天窗、封檐板；玻璃顶网室更换的强电控制仪（配电箱）接线； 记录人：谭勇 2020年9月2日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月2日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月3日 星期：四 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室安装玻璃； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室安装玻璃； 记录人：谭勇 2020年9月3日

京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月3日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月 4日 星期：五 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： - 现场施工进度： - 1.因后续玻璃未到场，现场未进行玻璃安装，铝合金配件上安装密封胶条； 二、跟审计工作： - 1.因后续玻璃未到场，现场未进行玻璃安装，铝合金配件上安装密封胶条； 记录人：谭勇 2020年9月4日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月4日