华中农业大学植科院实验温室项目维修

改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

跟踪人员：谭勇

跟踪时间：2020年9月14日~2020年9月18日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月14日 星期：一 天气： 雨天 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室天窗安装防尘网； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室天窗安装防尘网； 记录人：谭勇 2020年9月14日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月14日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月15日 星期：二 天气： 雨天 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室天窗安装防尘网； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室天窗安装防尘网； 记录人：谭勇 2020年9月15日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月15日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月16日 星期：三 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管； 2.中空玻璃温室配电箱接线； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管；中空玻璃温室配电箱接线； 记录人：谭勇 2020年9月16日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月16日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月17日 星期：四 天气： 雨天 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： 一、现场施工进度： 1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管； 2.玻璃顶网室配电箱接线； 二、跟踪审计工作： 1.玻璃顶网室线路整理，固定穿线管；玻璃顶网室配电箱接线； 记录人：谭勇 2020年9月17日

京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月17日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程

时间：2020年9月 18日 星期：五 天气： 雨天 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： - 现场施工进度： - 1.玻璃顶网室安装插座、照明开关、多芯软线、固定穿线管； - 2.中空玻璃温室安装电线桥架； 二、跟审计工作： - 1.玻璃顶网室安装插座、照明开关、多芯软线、固定穿线管；中空玻璃温室安装电线桥架； 记录人：谭勇 2020年9月18日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2020年9月18日