
华中农业大学竹苑食堂二楼
维修改造项目

施
工
阶
段
审
计
报
告                
（第1期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年7月14日-2026年7月20日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：/
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：728050.12元
7、合同工期：总日历天数40天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.原始数据测量及拆除











1.原始数据测量及拆除
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原大厅木地台拆除，高度约19cm
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原大厅墙饰面隔断一侧长度约1.05m，宽度0.1m
[image: D:/工作文件/项目/2026/7-华中农业大学竹苑食堂二楼维修改造项目/照片/1期/7.15/Marki_20260715_093451466.jpgMarki_20260715_093451466]
原走廊隔墙宽度约0.24m（含装饰面）
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原包房内卫生间隔墙厚度约0,15m（含装饰面）
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原南侧包房内柱面干挂石材厚度约1.5cm
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原公区大厅柱饰面干挂石材龙骨为L50角铁，间距0.6m
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原包房内木质踢脚线高度约0.2m
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原包房与走廊高差约3.5cm
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原入口处玻璃隔断截面尺寸宽度为3*3.28m
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原走廊吊顶拆除，铝扣板上部为水泥板吊顶
[image: D:/工作文件/项目/2026/7-华中农业大学竹苑食堂二楼维修改造项目/照片/1期/7.16/Marki_20260716_102814955.jpgMarki_20260716_102814955]
原包房内卫生间墙砖高度约2.77m
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原窗台石截面尺寸为10.5*2cm
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原砌体墙拆除，高度到顶，走道隔墙有一道圈梁
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拆除施工地面成品保护



3、 下周施工进度计划：
1.地面拆除
[bookmark: _GoBack]2.柱饰面、天棚施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年7月20日
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